益阳职业技术学院体育场馆“十二五”建设规划

一、学院体育教学设施现状

学院现有400米8跑道田径运动场1个（内含足球场1个）、室内训练馆4个（含篮排球馆2个、体操羽毛球馆1个、田径乒乓球馆1个）、形体训练室1个、室外球场20个（含篮球场11个、排球场3个、羽毛球场4个、网球场2个）、轮滑场1个，建筑总面积4178 ㎡，拥有体育教学和训练设施器材1890件（套），基本能满足教学需求。

其中室外球场、运动场建于1983年，室内训练馆建于1986年，场馆及设施大部分陈旧老化，亟需提质改造。

二、建设规划

| 序号 | 年度 | 项目 | 建设标准 | 经费预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011年 | 室内田径馆危房改造 | 能正常使用 | 10万元 |
| 2 | 2011年 | 室外球场地面修补及设施维修 | 能正常使用 | 20万元 |
| 3 | 2011年 | 场馆外墙及场地体育文化美化 及部分体育器材添置 | 具有浓厚的高校体育文化氛围 | 30万元 |
| 4 | 2012年 | 室内训练馆改造4个，总面积4178㎡ | 全部改建成木地板、配套设施齐全的较高标准的篮排球馆、体操羽毛球馆、田径乒乓球馆 | 200万元 |
| 5 | 2013年 | 400米8跑道标准运动场（内含足球场1个、1个铅球场、1个跳高场、2个跳远场、1个升旗台、1处综合训练场）及主席台、看台的改造 | 改建成塑胶跑道、人造草皮的标准田径场，照明、音响、排水及比赛配套设施齐全 | 500万元 |
| 6 | 2014- 2015年 | 新建5000座的会议、体育、文艺活动的多功能综合馆 | 能同时容纳5000人举行会议、文艺活动、体育比赛等活动，配套设施齐全 | 1500万元 |
| 合计 |  |  |  | 2260万元 |

基础课部

2011年1月19日

益阳职业技术学院运动场建设投资方案

一、建设规模

400米8道标准塑胶跑道运动场1个（场内设置标准足球场1个、2个铅球场、1个跳高场、2个跳远场、1个升旗台、1处综合训练场）；1个主席台，2个共200座的看台。

二、建设要求

1．运动场四周用围墙或铁丝网围住；

2．用人造草皮；

3．能晚上进行比赛；

4．主席台、看台美化。